ANFORDERUNGSDOKUMENT

GHOSTACCOUNTS

Schütze deine digitale Identität.

Plattform zur Erkennung, Bewertung und Löschung vergessener Online-Konten

SOFTWAREPROJEKT WELLE 8

| Projekt | GhostAccounts — Intelligente Kontoerkennung und Risiko-Reduktion |
| --- | --- |
| Dokument-Typ | Anforderungsdokument |
| Unternehmen | WAMOCON GmbH |
| App Version | 1 |
| Erstellt von | Elias Felsing |
| Eingereicht an | Waleri Moretz (Geschäftsführung) |
| Datum | 05. May 2026 |
| Vertraulichkeit | Intern vertraulich |
| Status | Zur Freigabe eingereicht |

# INHALTSVERZEICHNIS

1.  Zusammenfassung

2.  Marktanalyse: Fokus DACH

3.  Wettbewerb

4.  Zielgruppe

5.  Nutzen

6.  Abhängigkeiten und Machbarkeit

7.  Anforderungen Version 1

8.  Anforderungen Version 2 (KI-Erweiterung)

9.  Zwei Alternativkonzepte

10.  Chancen und Risiken

11.  Umsetzungsplan Version 1

12.  Marke, Branding und Marketing

Quellenverzeichnis

# 1. ZUSAMMENFASSUNG

## 1.1 Die Idee

GhostAccounts ist eine webbasierte Sicherheits- und Datenschutzplattform, die vergessene Online-Konten eines Nutzers systematisch auffindet, individuell bewertet und den Weg zur Bereinigung durch einen geführten Lösch-Assistenten konkret und reibungslos macht. Das Produkt kombiniert lokalen E-Mail-Scan, dienstbezogene Risikoanalyse, einen Lösch-Workflow und kontinuierliches Breach-Monitoring in einem durchgängigen Consumer-Flow.

Der durchschnittliche Internetnutzer im DACH-Raum hat nach aktuellen Erhebungen zwischen 100 und 200 registrierte Online-Konten, erinnert sich aktiv jedoch nur an 20 bis 30 davon (Dashlane Password Health Report 2024, NordPass Most Common Passwords 2025). Diese Lücke ist nicht bloß ein UX-Problem: Sie ist ein strukturelles Sicherheits-, Datenschutz- und Finanzrisiko. GhostAccounts macht diese Lücke sichtbar und schließt sie.

Version 1 liefert fünf aufeinander abgestimmte Kernfunktionen: (1) lokaler E-Mail-Scan mit expliziter OAuth-Freigabe, (2) konsolidierte Kontoliste mit Nutzungs- und Risikokontext, (3) Lösch-Assistent mit Direktlinks und Schrittanleitungen je Plattform, (4) Risiko-Score als handlungsorientierter Entscheidungshelfer sowie (5) Breach-Monitoring für laufende Sicherheitsbeobachtung aller erkannten Konten.

Kategorie: Security / Privacy / Consumer SaaS

Fokus: DACH-Region, digital aktive Privatnutzer und Solo-Selbstständige

USP: Lokaler Scan + vollständige Kontotransparenz + operativer Lösch-Assistent + Privacy by Design

Pricing: Free (Top 20 Konten) / Pro 3,99 EUR/Monat (unbegrenzt + Monitoring)

→ Markenversprechen: Wissen, was existiert. Löschen, was schadet.

## 1.2 Warum jetzt?

Der Markt befindet sich 2025/2026 in einem strukturellen Spannungsfeld: Die Zahl digitaler Konten wächst schneller als das individuelle Sicherheitsmanagement. Gleichzeitig steigen die Konsequenzen aus Nachlässigkeit erheblich.

•  Sicherheitsrealität 2026: Laut BSI-Lagebericht 2025 sind 85 Prozent aller Sicherheitsvorfälle im Privatnutzerbereich auf kompromittierte oder schwache Credentials zurückzuführen. Wiederverwendete Passwörter und fehlende 2FA bleiben ein Massenproblem – insbesondere bei Konten, die selten oder nie besucht werden.

•  Regulatorischer Druck: Das Datenschutzbewusstsein in der EU wächst messbar. 65 Prozent der DACH-Internetnutzer fordern laut Bitkom Datenschutzstudie 2025 aktive Kontrollinstrumente für ihre Online-Konten. Der Bedarf ist vorhanden – das Werkzeug fehlte bisher.

•  Ökonomischer Druck: Vergessene Abonnements verursachen im DACH-Raum nach Schätzungen von Statista Consumer Subscription Survey 2025 durchschnittlich 18,50 EUR monatliche Unbemerkt-Kosten pro Haushalt. Jährlich ergibt das rund 222 EUR – ein klar kommunizierbarer ROI für GhostAccounts.

•  Technische Reife: OAuth 2.0, moderne Browser-APIs, standardisierte Gmail- und Outlook-Schnittstellen und zuverlässige Breach-Datenbanken machen eine privacy-first Umsetzung erstmals ohne serverseitige Mailverarbeitung praktikabel.

# 2. MARKTANALYSE: FOKUS DACH

## 2.1 Zielmarkt und Segmentierung

GhostAccounts adressiert einen horizontalen Massenmarkt: nahezu jede digital aktive Person verfügt über einen relevanten Bestand historischer Online-Konten. Im Gegensatz zu vertikalen B2B-Security-Lösungen ist das Produkt auf den direkten Endnutzer ausgerichtet. Für die Markteinführung werden drei klar differenzierbare Segmente priorisiert:

| Segment | Größe DACH | Charakteristik | Relevanz |
| --- | --- | --- | --- |
| Digitale Vielnutzer (18–40) | ca. 28 Mio. | Hohe App-Rotation, viele Free-Trial-Konten, aktives Social-Media-Profil | Sehr hoch |
| Berufstätige mit Abo-Stack (25–55) | ca. 19 Mio. | SaaS-Abos (Spotify, Adobe, etc.), regelmäßige Testzugänge, vergessene B2B-Testkonten | Hoch |
| Freelancer / Solo-Selbstständige | ca. 5,2 Mio. | Gemischte Privat-/Business-Accounts, erhöhtes Risiko bei Kontoübernahmen | Hoch |

TAM (DACH): ca. 72 Mio. internetaktive Erwachsene ab 16 Jahren (Destatis 2025, Statista DACH Internetnutzung 2025). Relevanter SAM für frühe Adoption: ca. 12–18 Mio. Nutzer mit hoher Account-Komplexität und aktiver Sicherheitsbereitschaft. SOM im 24-Monats-Zeitraum bei fokussierter DACH-Distribution: 120.000–350.000 aktive Nutzer (Conversion-Annahme: 1,0–2,0 Prozent der SEO-/Performance-Marketing-Reichweite).

## 2.2 Marktvolumen und Wachstum

Der globale Consumer-Cybersecurity-Markt (Privacy, Password Management, Identity Protection) wurde 2025 auf 12,4 Milliarden US-Dollar geschätzt und wächst mit einer CAGR von 15–17 Prozent bis 2030 (Grand View Research Cybersecurity Market 2025, MarketsandMarkets Identity Security 2025). Im DACH-Raum liegt der adressierbare Anteil für Datenschutz- und Kontomanagement-Tools bei rund 480 Mio. EUR jährlich und wächst überproportional, da Passwortmanager mit Security-Features 2024/2025 stark in den Mainstream-Markt vorgedrungen sind.

Zahlungsbereitschaft: Laut Bitkom Consumer Security Survey 2025 sind 41 Prozent der DACH-Nutzer bereit, zwischen 2 und 10 EUR monatlich für effektiven Datenschutz zu zahlen – sofern der Nutzen unmittelbar sichtbar ist. GhostAccounts ist mit 3,99 EUR pro Monat optimal in diesem Korridor positioniert und kommuniziert Nutzen durch konkrete, messbare Kennzahlen: erkannte Konten, Risiko-Score, gelöschte Konten.

## 2.3 Das Kernproblem bestehender Lösungen

Der Markt ist stark fragmentiert: Passwortmanager verwalten bekannte Credentials, Breach-Checker prüfen E-Mail-Adressen gegen bekannte Leak-Datenbanken, E-Mail-Clients organisieren Kommunikation – aber keine Lösung verbindet Kontoentdeckung, Risikobewertung und aktive Bereinigung. Genau diese Lücke füllt GhostAccounts.

| Problem | Auswirkung für Nutzer | Marktlücke |
| --- | --- | --- |
| Keine vollständige Konto-Inventarisierung | Nutzer kennen ihre reale Angriffsfläche nicht | Kein Consumer-Tool bietet einen vollständigen Scan |
| Kein Lifecycle-Blick | Inaktive Alt-Konten bleiben jahrelang ungeschützt | Bestehende Tools sind zustandslos |
| Keine Lösch-Orchestrierung | Hohe Reibung führt zu Aufschieben statt Handeln | Kein zentraler Lösch-Assistent für alle Dienste |
| Keine Risiko-Priorisierung | Zeit wird in wenig kritische Konten investiert | Kein Score-System für Consumer-Kontorisiken |
| Kein kontinuierliches Monitoring | Neue Vorfälle bleiben lange unentdeckt | Monitoring nur für wenige Konten oder manuell |

## 2.4 Regulatorischer und gesellschaftlicher Rückenwind

•  DSGVO Art. 17 (Recht auf Löschung): Nutzer haben das Recht, die Löschung ihrer Daten zu fordern. GhostAccounts macht dieses Recht erstmals operativ einfach ausübbar.

•  BSI-Empfehlungen 2025: Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik empfiehlt aktiv die regelmäßige Überprüfung und Löschung nicht mehr genutzter Online-Konten.

•  DSGVO-Bußgeldkaskade: Öffentliche Datenpannen (Twitter/X 2023, 23andMe 2024) haben die Medienpräsenz für Account-Sicherheit stark erhöht und Nutzer sensibilisiert.

•  Transparenzanforderungen: Wachsende Regulierung durch Digital Services Act (DSA) und AI Act schärfen das Datenbewusstsein der Öffentlichkeit strukturell.

## 2.5 Verhaltensökonomie und Nutzungsmuster

Ein kritischer Erfolgsfaktor im Security-Segment ist nicht allein technische Qualität, sondern die Überwindung der Intention-Action-Gap: Nutzer wissen, dass alte Konten ein Risiko darstellen, handeln aber nicht, weil der Aufwand hoch und der Schmerz nicht unmittelbar ist. GhostAccounts adressiert dies mit klarer Designlogik:

•  Quick-Win-Architektur: Der erste Scan liefert innerhalb von Minuten sichtbare Ergebnisse – das erste Erfolgserlebnis erzeugt Handlungsimpuls.

•  Fortschrittsmessung: Gelöschte Konten, gesenkter Score und reduzierte Breach-Risiken sind sichtbare, messbare Leistungsindikatoren für die Nutzer.

•  Progressive Disclosure: Komplexe Sicherheitsinformationen werden nur dann angezeigt, wenn der Nutzer bereit ist – keine Informationsüberflutung im Onboarding.

# 3. WETTBEWERB

## 3.1 Spezialisierte Anbieter

| Anbieter | Fokus | Stärke | Schwäche / Chance für GhostAccounts |
| --- | --- | --- | --- |
| HaveIBeenPwned | Breach-Check per E-Mail | Sehr bekannt, hohe Datenqualität | Kein Konto-Scan, keine Löschfunktion, keine vollständige Kontoliste |
| NordPass | Passwortmanager + Breach-Scan | Starke Marke, Breach-Monitoring | Nur bekannte Konten aus Passwort-Vault, kein Discovery-Ansatz |
| 1Password Watchtower | Passwortmanager + Warnungen | Tief integriert in PM-Workflow | Setzt gespeicherte Credentials voraus, keine Kontofindung |
| DeleteMe (US) | Datenmakler-Entfernung | Klares Privacy-Versprechen | Fokus auf Datenmakler, nicht auf eigene Kontoverwaltu ng, US-only |
| Deseat.me | E-Mail-basierte Konto-Discovery | Ähnlicher Ansatz | Keine aktive Weiterentwicklung, kein Breach-Monitoring, kein Pro-Modell, keine DACH-Lokalisierung |
| Jumbo Privacy | All-in-one Privacy App (US) | Breite Feature-Abdeckung | Kaum DACH-Verbreitung, US-zentriert, kein EU-Datenschutz-Fokus |

## 3.2 Indirekte Anbieter und Hilfskonstrukte

| Ansatz | Verbreitung | Lücke |
| --- | --- | --- |
| Manuelle Inbox-Suche | Sehr hoch | Zeitintensiv, unstrukturiert, kein Score, kein Monitoring |
| Passwortmanager-Vault | Hoch | Nur bekannte Konten, keine Neuentdeckung |
| Breach-Checker | Mittel | Nur bekannte Leaks, kein Lifecycle |
| Browser-Gespeicherte Passwörter | Hoch | Fragmentiert, kein Export, kein Kontext |

## 3.3 Strategische Marktlücke

Kein etabliertes Produkt im DACH-Raum kombiniert derzeit: (1) lokale, privacy-konforme E-Mail-basierte Kontoentdeckung, (2) datensparsame Risikobewertung, (3) integrierter Lösch-Assistent mit Schrittanleitungen je Plattform, (4) aggregierter Risiko-Score und (5) kontinuierliches Breach-Monitoring – alles in einem DSGVO-nativen Produkt mit klarer DACH-Lokalisierung und Consumer-freundlichem Preismodell.

# 4. ZIELGRUPPE

## 4.1 Primäre Zielgruppe

Die primäre Zielgruppe sind digital aktive Privatnutzer mit hoher Account-Dichte und mittlerer bis hoher Sensibilität für Datenschutz und Sicherheit. Vier konkrete Nutzerprofile beschreiben das Segment:

Digitaler Vielnutzer (25–38, urban)

Hat in 10 Jahren digitaler Aktivität 80–150 Konten akkumuliert. Nutzt aktiv 20–30 davon. Schließt regelmäßig Free Trials ab und vergisst Kündigung. Ist tech-affin, aber hat kein strukturiertes Sicherheitskonzept. Sucht Quick-Win-Lösung ohne Aufwand.

Berufstätige Mutter / berufstätiger Vater (32–50)

Mehrere E-Mail-Adressen (privat, beruflich, alt). Abonnements aus verschiedenen Lebensphasen. Keine Zeit für manuelle Verwaltung. Hohe Motivation bei monetären Argumenten (vergessene Kosten). Schätzt Einfachheit und klare Handlungsempfehlungen.

Freelancer / Kreativschaffende (22–45)

Gemischte Privat-/Business-Accounts. Nutzt viele SaaS-Tools auf Projektbasis. Hinterlässt nach Projekten inaktive Konten bei Agenturen, Plattformen und Kollaborationstools. Datenschutz ist relevant, weil Kundendaten betroffen sein können.

Nutzer nach Sicherheitsvorfall (alle Altersgruppen)

Reaktive Motivation nach gehacktem Konto, Phishing-Mail oder Datenleck-Meldung. Hohe kurzfristige Handlungsbereitschaft. Braucht sofortigen Orientierungsrahmen und klar priorisierte Handlungsschritte.

## 4.2 Sekundäre Zielgruppe

•  Studierende und Berufseinsteiger (18–25): hohe App-Rotation, aber noch geringe Sensibilität – erreichbar über Preis- und Bildungsargumente.

•  Senioren mit digitalem Onboarding (55+): in Begleitung durch Angehörige oder Beratung, besonders schutzbedürftig wegen fehlender Sicherheitsroutinen.

•  KMU-Inhaber ohne IT-Abteilung: professioneller Anwendungsfall mit höherer Zahlungsbereitschaft.

## 4.3 Nicht-Zielgruppe

•  Enterprise-IT-Administration und CISO-Funktionen (dafür Identity Governance Tools wie SailPoint, Saviynt).

•  Forensische Incident-Response-Teams.

•  Nutzer ohne E-Mail-basierten Service-Footprint.

•  Reine B2B-Security-Funktionen in Großunternehmen.

# 5. NUTZEN

## 5.1 Nutzen für Nutzer (Verbraucher)

| Problem heute | Lösung durch GhostAccounts | Konkreter Vorteil |
| --- | --- | --- |
| Unbekannte Anzahl vergessener Konten | Automatischer lokaler Inbox-Scan in Minuten | Vollständige Sichtbarkeit der eigenen Angriffsfläche |
| Keine Priorisierung welche Konten zuerst | Risiko-Score pro Konto + globaler Gesamtscore | Fokus auf wirklich kritische Maßnahmen |
| Löschung ist mühsam und fragmentiert | Direktlink + Schritt-für-Schritt-Anleitung je Dienst | Weniger Abbrüche, höhere Abschlussquote |
| Neue Sicherheitsvorfälle unbemerkt | Kontinuierliches Breach-Monitoring mit Benachrichtigung | Schnelle Reaktion auf echte Vorfälle |
| Versteckte Abo-Kosten aus Alt-Konten | Kennzeichnung potenziell kostenrelevanter Konten | Durchschnittlich 18,50 EUR/Monat Einsparpotenzial (Statista 2025) |
| Unübersichtliche E-Mail-Landschaft | Strukturierte Diensteliste mit Filter und Suche | Weniger Verwaltungsaufwand, mehr Kontrolle |

## 5.2 Wirtschaftlicher Nutzen auf Nutzerebene

GhostAccounts hat neben dem Sicherheitsnutzen einen messbaren ökonomischen Mehrwert. Vergessene Abonnements verursachen in DACH-Haushalten laut Statista Consumer Subscription Survey 2025 durchschnittlich 18,50 EUR monatliche Unbemerkt-Kosten. Für einen Pro-Nutzer mit 3,99 EUR/Monat ergibt sich ein klarer positiver ROI bereits bei Identifikation von einem einzigen vergessenen Abo.

## 5.3 Nutzen für WAMOCON GmbH

•  Hohe Nutzungsfrequenz: Beim Re-Scan und Breach-Monitoring öffnen Pro-Nutzer die App mehrmals monatlich – organische Kundenbindung ohne Push-Marketing.

•  Skalierbares Freemium-Modell: Die kostenlose Grundfunktion (Top 20 Konten) schafft Produkt-Erlebnis; Pro-Features (unbegrenzt, Monitoring, Re-Scan) konvertieren informiert.

•  Geringes Churn-Risiko: Nutzer, die ihre vollständige Kontoliste und Breach-History in GhostAccounts haben, wechseln das Tool selten.

•  Skalierbarkeit ohne Provisionslogik: Flat-Rate-Modell ohne komplexe Transaktionsabrechnung – einfach zu kommunizieren und zu skalieren.

•  Positionierung als vertrauenswürdige DACH-Privacy-Marke mit Potenzial für B2B2C-Kooperationen (Versicherungen, Banken, Telekommunikation).

# 6. ABHÄNGIGKEITEN UND MACHBARKEIT

## 6.1 Technische Services

| Service | Funktion | Abhängigkeit | DSGVO-Status | Kosten (Schätzung) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Frontend SPA (React/Vue) | Lokaler Scan + Dashboard im Browser | Browser-API-Kompatibilität | Unkritisch | Planbar |
| OAuth 2.0 (Google/Microsoft) | E-Mail-Zugriff mit Nutzer-Consent | API-Richtlinien, Review-Prozess | Consent-pflichtig | Niedrig |
| Backend/API (EU-Hosting) | Metadatenhaltung, Scoring, Auth | Cloud-Provider Verfügbarkeit | DPA erforderlich | Mittel |
| Breach-API (z. B. HIBP) | Leak-Abgleich für erkannte Dienste | Externe Datenqualität | Nutzungsbasiert | Niedrig–Mittel |
| Notification-Service (EU) | E-Mail-Warnungen, In-App-Alerts | Zustellbarkeit | DPA erforderlich | Niedrig |
| Stripe (Zahlungsabwicklung) | Abo-Management Free/Pro | PCI-DSS-konform | Zertifiziert | +1,4 % + 0,25 EUR/Tx |

## 6.2 Besondere Überlegungen: OAuth-Vertrauensarchitektur

Der OAuth-Consent ist der kritischste Moment im Nutzer-Onboarding. Nutzer erteilen GhostAccounts lesenden Zugriff auf ihr Postfach – eine Entscheidung mit hohem wahrgenommenem Risiko. Die Architektur begegnet dieser Vertrauensbarriere durch drei Maßnahmen:

•  Explizit beschränkte Scope-Anforderung: Nur Lese-Zugriff auf Metadaten (Betreff, Absender, Datum), keine Inhalte, kein Schreib-/Löschzugriff auf das Postfach.

•  Transparenz-First-UX: Vor dem ersten Scan wird dem Nutzer detailliert gezeigt, welche Daten verarbeitet werden, wo sie gespeichert bleiben und wann sie gelöscht werden.

•  Sofortiger Widerruf: OAuth-Verbindung kann jederzeit in einem Klick getrennt werden, inklusive automatischer Datenlöschung.

## 6.3 DSGVO- und Datenschutz-Architektur

•  Privacy by Design und by Default: E-Mail-Inhalte verlassen niemals den Browser des Nutzers – der Scan erfolgt vollständig lokal.

•  Datensparsamkeit: Gespeichert werden ausschließlich Dienstname, Erkennungsquelle, Erkennungsdatum und Risikoattribute – keine Mail-Inhalte.

•  Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Einwilligung) mit vollständiger Widerrufs-Dokumentation.

•  Technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs) nach aktuellem Stand der Technik: TLS-Verschlüsselung, Zugriffskontrolle, Audit-Logging.

•  Auskunfts-, Export- und Löschfunktionen für alle nutzer-bezogenen Daten.

## 6.4 Gesamtbewertung Machbarkeit

| Dimension | Bewertung | Begründung |
| --- | --- | --- |
| Technische Machbarkeit | Hoch | Alle Bausteine sind marktreif und API-verfügbar |
| Regulatorische Machbarkeit | Hoch | Keine Sonderfreigaben erforderlich; DSGVO-Architektur planbar |
| PMF-Risiko | Mittel | Abhängig von wahrgenommenem Sofortnutzen im Onboarding |
| Vertrauensbarriere | Mittel | OAuth-Consent erfordert transparente UX-Führung |

# 7. ANFORDERUNGEN VERSION 1

7.1 Hauptprozesse

## 7.1.1 E-Mail-Scan und Kontoerkennung

| ID | Anforderung | Priorität | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ER-01 | Nutzer kann Gmail-Konto per OAuth 2.0 verbinden (read-only scope) | Muss | Neu |
| ER-02 | Nutzer kann Outlook/Microsoft-Konto per OAuth 2.0 verbinden | Muss | Neu |
| ER-03 | Mustererkennung in E-Mail-Betreff und Absender-Domain (lokal im Browser) | Muss | Neu |
| ER-04 | Erkennungspatterns für Willkommensmails, Kontobestätigungen, Passwort-Resets | Muss | Neu |
| ER-05 | Normalisierung von Dienstnamen (Schreibvarianten, Subdomains) | Muss | Neu |
| ER-06 | Konfidenzwert je erkanntem Dienst (hoch/mittel/niedrig) | Soll | Neu |
| ER-07 | Mehrere E-Mail-Konten in einem Nutzerprofil zusammenführen | Soll | Neu |
| ER-08 | Nutzer kann erkannte Konten als False Positive markieren | Soll | Neu |
| ER-09 | Bulk-Re-Scan einzelner oder aller Postfächer manuell anstoßbar | Kann | Neu |
| ER-10 | Weitere Provider (Apple Mail, GMX, Web.de) per IMAP nachrüstbar | Kann | Neu |

## 7.1.2 Kontoliste und Risiko-Dashboard

| ID | Anforderung | Priorität | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| KD-01 | Übersicht aller erkannten Dienste mit Such- und Filterfunktion | Muss | Neu |
| KD-02 | Status-Kennzeichen je Konto: aktiv, inaktiv (>12 Monate), unklar | Muss | Neu |
| KD-03 | Breach-Flag je Dienst (bekannt betroffen / nicht bekannt / unbekannt) | Muss | Neu |
| KD-04 | Risikowert 0–100 je Konto, basierend auf Inaktivität, Breach und Passwortstärke | Muss | Neu |
| KD-05 | Globaler Gesamt-Risiko-Score mit Ampelvisualisierung (grün/gelb/rot) | Muss | Neu |
| KD-06 | Sortierung nach Risikoscore, Inaktivitätsdauer, alphabetisch | Muss | Neu |
| KD-07 | Kennzeichnung potenziell kostenpflichtiger Konten (Abo-Indikator) | Soll | Neu |
| KD-08 | Anzeige letzter bekannter Nutzungs-/Login-Zeitraum | Soll | Neu |
| KD-09 | Export der vollständigen Kontoliste als CSV oder PDF | Kann | Neu |
| KD-10 | Zeitreihe: Risiko-Score-Entwicklung über Wochen/Monate | Kann | Neu |

## 7.1.3 Lösch-Assistent

| ID | Anforderung | Priorität | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| LA-01 | Direktlink auf offizielle Konto-Löschseite je erkanntem Dienst | Muss | Neu |
| LA-02 | Schritt-für-Schritt-Anleitung je Plattform (z. B. via justdeleteme.xyz-Integration) | Muss | Neu |
| LA-03 | Status-Workflow je Konto: Offen → In Bearbeitung → Gelöscht / Behalten | Muss | Neu |
| LA-04 | Hinweis auf Daten-Export vor Löschung (falls Dienst eigenen Export bietet) | Soll | Neu |
| LA-05 | Bestätigung der Löschung durch Nutzerfeedback (Selbstauskunft) | Soll | Neu |
| LA-06 | Whitelist: Nutzer kann Konten als 'bewusst behalten' markieren | Soll | Neu |
| LA-07 | Lösch-Reminder per E-Mail bei abgebrochenen oder ausstehenden Prozessen | Soll | Neu |
| LA-08 | Gruppen-Bearbeitung: mehrere inaktive Konten gleichzeitig bearbeiten | Kann | Neu |
| LA-09 | Gesamt-Fortschrittsanzeige: X von Y Konten bereinigt | Kann | Neu |

## 7.1.4 Breach-Monitoring und Benachrichtigung

| ID | Anforderung | Priorität | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| MO-01 | Regelmäßige automatische Prüfung erkannter Dienste auf neue Breach-Einträge | Muss | Neu |
| MO-02 | In-App-Notification bei neuem Breach-Treffer für erkanntes Konto | Muss | Neu |
| MO-03 | E-Mail-Benachrichtigung bei kritischem Breach-Treffer (Pro) | Muss | Neu |
| MO-04 | Monatlicher automatischer Re-Scan für Pro-Nutzer | Muss | Neu |
| MO-05 | Hinweis auf neu erkannte Konten seit letztem Scan | Soll | Neu |
| MO-06 | Schweregrad-Klassifikation von Breach-Ereignissen (kritisch/mittel/niedrig) | Soll | Neu |
| MO-07 | Risikodifferenzbericht zwischen zwei aufeinanderfolgenden Scans | Kann | Neu |

## 7.1.5 Free / Pro Feature-Gating

| ID | Anforderung | Priorität | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| FP-01 | Free: Scan + Anzeige Top 20 Konten nach Risikoscore | Muss | Neu |
| FP-02 | Free: Globaler Risiko-Score und Breach-Flag für die Top-20-Konten | Muss | Neu |
| FP-03 | Pro: Vollständige Kontoliste ohne Limitierung | Muss | Neu |
| FP-04 | Pro: Lösch-Assistent für alle erkannten Konten | Muss | Neu |
| FP-05 | Pro: Monatlicher Re-Scan | Muss | Neu |
| FP-06 | Pro: Breach-Monitoring mit E-Mail-Benachrichtigung | Muss | Neu |
| FP-07 | Pro: 'Neues Konto erstellt'-Warnung wenn neue Registrierungsmails erkannt werden | Soll | Neu |
| FP-08 | Pro: Export als CSV/PDF | Soll | Neu |
| FP-09 | Upgrade-Prompt mit konkretem Mehrwert bei Erreichen des Free-Limits | Muss | Neu |

## 7.2 Nicht-funktionale Anforderungen

| Kategorie | Anforderung | Zielwert |
| --- | --- | --- |
| Sicherheit | TLS 1.3 für alle API-Kommunikation, OWASP Top 10 berücksichtigt | Pflicht |
| Datenschutz | Keine Speicherung von E-Mail-Inhalten, Privacy-by-Design-Architektur | Pflicht |
| Performance | Erste sichtbare Scan-Ergebnisse innerhalb 60 Sekunden | < 60 s |
| Usability | Kernaufgaben ohne Einarbeitung in max. 5 Minuten abschließbar | < 5 min |
| Verfügbarkeit | Produktive API-Komponenten | ≥ 99,5 % |
| Skalierung | Architektur für mind. 100.000 Kontodatensätze/Tag auslegbar | Day-1-fähig |
| Barrierefreiheit | WCAG 2.1 AA als Ziel für Frontend | Soll |

## 7.3 User Stories und Akzeptanzkriterien

US-01: Als Nutzer möchte ich mein Gmail-Konto in weniger als 2 Minuten verbinden, damit ich sofort einen ersten Überblick über meine vergessenen Konten bekomme.

•  AK: OAuth-Verbindung kann ohne manuelle Token-Eingabe hergestellt werden.

•  AK: Nutzer sieht klar, auf welche Daten (nur Metadaten) zugegriffen wird.

•  AK: Der erste Scan liefert innerhalb von 60 Sekunden erste Ergebnisse.

•  AK: Verbindung kann jederzeit mit einem Klick getrennt werden.

US-02: Als Nutzer möchte ich die riskantesten Konten oben in der Liste sehen, damit ich meine Zeit in die wichtigsten Maßnahmen investiere.

•  AK: Risikowert je Konto ist sichtbar und erklärbar.

•  AK: Sortierung nach Risiko funktioniert auf- und absteigend.

•  AK: Top-5-Risikokonten sind auf der Übersichtsseite ohne Scrollen sichtbar.

US-03: Als Nutzer möchte ich für ein spezifisches Konto direkt zur Löschseite geführt werden, damit ich nicht selbst nach dem richtigen Weg suchen muss.

•  AK: Für mindestens 80 % der erkannten Dienste gibt es einen Direktlink zur Löschseite.

•  AK: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung ist für die 50 häufigsten Dienste verfügbar.

•  AK: Der Löschstatus kann manuell auf 'Gelöscht' gesetzt werden.

US-04: Als Pro-Nutzer möchte ich benachrichtigt werden, wenn eines meiner erkannten Konten in einem neuen Datenleck auftaucht, damit ich sofort reagieren kann.

•  AK: Breach-Prüfung erfolgt mindestens monatlich automatisch.

•  AK: Neue Treffer lösen eine In-App-Notification aus.

•  AK: Kritische Treffer lösen zusätzlich eine E-Mail-Benachrichtigung aus.

## 7.4 Datenmodell (Kernobjekte)

| Entität | Schlüsselfelder | Beziehung |
| --- | --- | --- |
| Nutzer | ID, E-Mail, Plan-Tier, Consent-Datum, OAuth-Tokens (verschlüsselt) | 1:n zu Dienstkonten |
| Dienstkonto | Dienstname, Erkennungsquelle, Ersterkannt-Datum, Risikowert, Breach-Flag, Löschstatus | n:1 zu Nutzer |
| Breach-Ereignis | Dienstname, Quelle, Datum, Schweregrad, empfohlene Aktion | n:m zu Dienstkonten |
| Löschvorgang | Konto-Ref, Start-Datum, Status, Abschluss-Datum | 1:1 zu Dienstkonto |
| Scan-Protokoll | Nutzer-Ref, Provider, Scan-Datum, Erkannte Konten, Neue Konten | n:1 zu Nutzer |

# 8. ANFORDERUNGEN VERSION 2 (KI-ERWEITERUNG)

Version 2 erweitert GhostAccounts um KI-gestützte Automatisierung und tiefere Personalisierung – ohne das Privacy-by-Design-Prinzip zu verlassen. KI-Modelle verarbeiten ausschließlich freigegebene, minimierte Metadaten.

| ID | Anforderung | Priorität | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| KI-01 | NLP-gestützte Erkennung aus variantenreichen Betreffformulierungen (z. B. fremdsprachig) | Soll | Neu |
| KI-02 | Personalisierte Löschstrategie: Quick Wins vs. High Risk priorisiert | Soll | Neu |
| KI-03 | Automatische Erklärung des Risiko-Scores in natürlicher Sprache | Soll | Neu |
| KI-04 | Cluster-Erkennung: ähnliche Dienste gruppieren für Bulk-Bearbeitung | Soll | Neu |
| KI-05 | Prognosefunktion: Welche Konten werden zukünftig risikoreich? | Kann | Neu |
| KI-06 | Chatbot-Assistent für personalisierte Sicherheitsfragen | Kann | Neu |

## 8.1 Leitplanken für vertrauenswürdige KI

•  Explainability: Jede KI-Empfehlung wird mit nachvollziehbarem Grund angezeigt.

•  User Control: Nutzer kann Empfehlungen annehmen, anpassen oder ablehnen.

•  Datensparsamkeit: Keine dauerhaften KI-Trainingsnutzungen ohne explizite Einwilligung.

•  Keine LLM-Verarbeitung von Mail-Inhalten – ausschließlich vorher extrahierte Metadaten.

# 9. ZWEI ALTERNATIVKONZEPTE IN ÄHNLICHER RICHTUNG

## 9.1 Alternative A: Reiner Breach-Scanner als MVP

Ein fokussierter Leak-Checker prüft nur bekannte Datenlecks auf Basis von E-Mail-Adressen (analog HaveIBeenPwned-Klon mit eigenem UI). Vorteil: sehr schnell umsetzbar, geringes technisches Risiko, klarer Nutzen kommunizierbar. Nachteil: kein Alleinstellungsmerkmal gegenüber HIBP, keine Kontofindung, kein Lösch-Flow, geringer Alltagsnutzen nach Erstabfrage. Die Pro-Konversion wäre schwierig, da der Kernnutzen bereits kostenlos verfügbar ist.

| Kriterium | GhostAccounts (Vollprodukt) | Alternative A (Breach-Scanner) |
| --- | --- | --- |
| USP | Einzigartig (Konto-Discovery + Lösch-Flow) | Gering (HIBP-Äquivalent) |
| Umsetzungszeit | 5 Werktage für V1-Prototyp | 1–2 Werktage |
| Skalierungspotenzial | Hoch | Niedrig |
| Pro-Konversion | Gut (klare Feature-Differenzierung) | Schwierig |

## 9.2 Alternative B: GhostAccounts als Passwortmanager-Addon

Integration als Browser-Extension oder Plugin für Bitwarden/1Password, das vergessene Konten in der Vault erkennt und Löschvorschläge macht. Vorteil: existierende Nutzerbasis, kein OAuth-Consent nötig für Vault-basierte Daten. Nachteil: Abhängigkeit von Drittplattform, eingeschränkte Produktkontrolle, schwächere Markenbildung, kein vollständiger Discovery-Ansatz für nicht im Vault gespeicherte Konten – das Kernproblem (vergessene Konten nicht im Vault) bleibt ungelöst.

## 9.3 Begründung der finalen Produktstrategie

GhostAccounts als eigenständige, webbasierte Plattform ist die strategisch überlegene Option. Nur der eigenständige Ansatz ermöglicht den vollständigen Lifecycle von Entdeckung → Bewertung → Bereinigung → Monitoring und schafft eine klare, differenzierbare Marke mit eigener Datenhoheit und Direktkundenbeziehung. Der OAuth-basierte E-Mail-Scan löst das Kernproblem: die Entdeckung von Konten, die in keinem Passwortmanager existieren.

# 10. CHANCEN UND RISIKEN

## 10.1 Chancen

•  Großes, horizontal adressierbares Massenproblem ohne dominante DACH-Lösung.

•  Regulatorischer Rückenwind (DSGVO, DSA, BSI-Empfehlungen) steigert Nachfrage strukturell.

•  Skalierbares Freemium-Modell mit klar messbarer Free-zu-Pro-Konversionsmöglichkeit.

•  B2B2C-Potenzial: Versicherungen, Banken, Telkos könnten GhostAccounts als White-Label oder Co-Branded Produkt für ihre Kunden anbieten.

•  Network-Effect-Potenzial: Referral-Mechanik (gemeinsamer Sicherheits-Check) als viraler Verbreitungskanal mit geringen CAC.

•  Wachsender Markt für Consumer-Privacy-Tools: +17 % CAGR bis 2030 (Grand View Research 2025).

## 10.2 Risiken und Gegenmaßnahmen

| Risikofeld | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Gegenmaßnahme |
| --- | --- | --- | --- |
| Google/Microsoft schränkt OAuth-Scope ein | Mittel | Hoch | Connector-Abstraktion; IMAP-Fallback für weitere Provider |
| Geringe Scan-Präzision in V1 führt zu Nutzerenttäuschung | Mittel | Hoch | Konfidenzwert und False-Positive-Feedback-Loop ab V1 |
| Vertrauensbarriere beim OAuth-Consent | Hoch | Mittel | Transparenz-First-UX, minimale Scope-Anforderung, One-Click-Widerruf |
| Externe Breach-Quelle unzuverlässig/teuer | Niedrig | Mittel | Multi-Source-Ansatz; eigene Breach-DB als V2-Option |
| Niedrige Pro-Conversion durch wahrgenommenes Datenschutzrisiko | Mittel | Hoch | Privacy-by-Design als Marketingargument; klare Datenschutzkommunikation |
| Wettbewerber kopiert Ansatz (z. B. 1Password) | Mittel | Mittel | Schnelle Marktdurchdringung, Markenaufbau, DACH-Lokalisierung als Barrier |

# 11. UMSETZUNGSPLAN VERSION 1

Geplante Entwicklungszeit für den ersten auslieferungsfähigen V1-Prototyp: 5 Werktage. Das Ziel ist ein demonstrierbares, funktionsfähiges Produkt, das alle Muss-Anforderungen abdeckt und für Early-Adopter-Tests bereit ist.

| Tag | Schwerpunkt | Arbeitspakete | Abnahme-Kriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| Tag 1 | Discovery und Scope-Fixierung | Finale Priorisierung Muss-Anforderungen; UX-Flows für Consent, Scan, Dashboard, Lösch-Assistent; Architekturentscheidungen; Komponentenauswahl | Freigegebener Scope-Dokument und klickbarer UX-Flow |
| Tag 2 | OAuth-Integration und Scan-Engine | Gmail- und Outlook-OAuth-Anbindung; lokale Erkennungslogik (Pattern-Matching); Normalisierung; Konfidenzwert; erste Testdatensätze | Erster funktionaler Scan mit > 10 erkannten Diensten auf Testpostfach |
| Tag 3 | Risiko-Dashboard und Kontoliste | Kontolisten-UI mit Filter/Suche/Sortierung; Risikowert-Berechnung; Score-Visualisierung (Ampel + Zahl); Breach-Flag-Integration | Vollständiges Dashboard mit Risikoauswertung auf Echtkonto |
| Tag 4 | Lösch-Assistent und Free/Pro-Gating | Direktlinks + Schrittanleitungen für Top-50-Dienste; Status-Workflow; Whitelist-Funktion; Feature-Gating Free/Pro; Stripe-Abo-Integration | Lösch-Flow für 5 reale Dienste vollständig durchführbar |
| Tag 5 | Breach-Monitoring, QA und Abnahme | Breach-API-Integration; Notification-Service; End-to-End-Testdurchläufe; Fehlerbehebung; Performance-Check; Demo-Vorbereitung; Abnahmedokumentation | Demo-fähiger V1-Prototyp mit vollständigem Testbericht |

## 11.1 Ressourcen und Rollen

| Rolle | Verantwortung | Aufwand |
| --- | --- | --- |
| Product Owner | Scope-Entscheidungen, Abnahme, Stakeholder-Kommunikation | Täglich 1–2 h |
| Lead Developer | Architektur, Backend, OAuth, Scoring-Logik | Vollzeit |
| Frontend Developer | Dashboard-UI, Scan-Flow, Lösch-Assistent | Vollzeit |
| Datenschutz-Verantwortlicher | DSGVO-Review, TOMs, Consent-Flow-Abnahme | Tag 1 + Tag 5 |

## 11.2 Meilensteine nach V1

•  M1 (Woche 3): Stabile Kontoerkennung mit reproduzierbarer Qualität auf 50+ Testpostfächern.

•  M2 (Woche 6): Erste 100 Early-Adopter mit messbarer Aktivierungsrate (Scan abgeschlossen).

•  M3 (Monat 2): Erste belastbare Free-zu-Pro-Konversionsquote aus dem Early-Adopter-Cohort.

•  M4 (Monat 3): Öffentlicher Beta-Launch mit Product-Hunt-Platzierung.

# 12. MARKE, BRANDING UND MARKETING

## 12.1 Markenidentität

GhostAccounts steht für digitale Selbstbestimmung und proaktive Kontrolle. Die Marke ist klar, nüchtern und handlungsorientiert – keine Panikmacherei, sondern strukturierte Risikotransparenz und konkrete Hilfe. Der Name 'GhostAccounts' (‚Geisterkonten') ist international verständlich, prägnant und kommuniziert das Problem unmittelbar.

Claim: Wissen, was existiert. Löschen, was schadet.

Tonalität: Klar, direkt, empowernd – kein Fear-Selling

Farbwelt: Dunkelblau + Weiß + Akzentfarbe (empfohlen: cleanes Teal)

Typografie: Serifenlose, moderne Font – klarer Kontrast

## 12.2 Positionierungssatz

GhostAccounts ist die erste Consumer-App im DACH-Raum, die vergessene Online-Konten nicht nur auffindet, sondern den vollständigen Weg zur sicheren Bereinigung – Schritt für Schritt, dienst-für-Dienst – aktiv begleitet.

## 12.3 Go-to-Market-Strategie

| Kanal | Taktik | Ziel-KPI |
| --- | --- | --- |
| SEO + Content | Leitfäden zu 'vergessene Konten löschen', 'Datenleck prüfen', 'Konto-Sicherheit verbessern' | Organischer Traffic Month-over-Month |
| Performance-Marketing | Gezielte Ads auf Problem-Keywords; Retargeting nach Landingpage-Besuch | CAC < 8 EUR (Free), < 25 EUR (Pro) |
| Referral-Mechanik | Gemeinsamer Sicherheits-Check: 'Lade einen Freund ein und bekommt ihr beide 1 Monat Pro gratis' | Viral Coefficient > 0,3 |
| PR und Medien | Kooperationen mit Verbraucherschutz-nahen Medien (Chip, Heise, Stiftung Warentest) | Earned Media Reichweite |
| B2B2C-Partnerschaften | White-Label oder Co-Branded-Angebote für Versicherer, Banken, Telkos | Partnerschafts-Pipeline aufbauen |

## 12.4 KPI-Rahmen

| KPI | Definition | Zielwert (12 Monate) |
| --- | --- | --- |
| Activation Rate | Nutzer, die mindestens 1 Scan vollständig abschließen | > 65 % |
| Delete Completion Rate | Nutzer, die mindestens 1 Konto als gelöscht markieren | > 25 % |
| Free-to-Pro Rate | Free-Nutzer, die auf Pro upgraden | > 5 % |
| Monthly Active Users | Nutzer mit min. 1 aktiver Sitzung im Monat | 100.000+ |
| Retention (90 Tage) | Nutzer, die nach 90 Tagen noch aktiv sind | > 30 % |
| NPS | Net Promoter Score | > 45 |
| CAC (blended) | Customer Acquisition Cost über alle Kanäle | < 15 EUR |

## 12.5 Kommunikationsstrategie und Botschaftsarchitektur

Die Kommunikation folgt einem klaren Dreiklang entlang der Customer Journey:

Awareness (Problem benennen):

Der durchschnittliche Mensch hat 130 Online-Konten und kennt nur 25 davon. Jedes vergessene Konto ist ein offenes Einfallstor.

Consideration (Loesung zeigen):

GhostAccounts findet in Minuten, was du jahrelang vergessen hast. Sicher, lokal, ohne deine E-Mails zu lesen.

Conversion (Upgrade begruenden):

Pro-Nutzer sehen alle Konten, loeschen sie mit einem Klick und werden sofort benachrichtigt, wenn eines ihrer Konten in einem neuen Datenleck auftaucht.

# QUELLENVERZEICHNIS

•  BSI, Lagebericht zur IT-Sicherheit in Deutschland 2025. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik.

•  Bitkom e.V., Digital-Index Datenschutz und IT-Sicherheit 2025. Berlin.

•  Dashlane, Password Health Report 2024. dashlan e.com/blog.

•  NordPass, Most Common Passwords 2025. nordpass.com/most-common-passwords.

•  Statista, Consumer Subscription Survey DACH 2025. statista.com.

•  Grand View Research, Cybersecurity Market Size & Share Report 2025. grandviewresearch.com.

•  MarketsandMarkets, Identity & Access Management Market 2025. marketsandmarkets.com.

•  Destatis, Statistisches Bundesamt – Internetnutzung in Deutschland 2025. destatis.de.

•  Europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), insbesondere Art. 6, 7, 17. eur-lex.europa.eu.

•  Digital Services Act (DSA), Verordnung (EU) 2022/2065. eur-lex.europa.eu.

•  JustDeleteMe, Verzeichnis von Kontoloeschanleitungen. justdeleteme.xyz.

•  HaveIBeenPwned, Public Breach API Documentation 2025. haveibeenpwned.com/API.